附表二

國立嘉義大學資訊工程學系

『大學部計算機專題會談紀錄表』

專題組別成員：　莊博宇、闕帝軒

專題主題：　基於對抗式攻擊與情資平台之 HTTP/3 加密流量自動化安全防禦框架

| 週次 | 本週進度 |  | 預計下週進度 | 每次會談起迄時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 進度內容 | 進度達成率 |  |  |
| 4 | - 1. 找各個paper有關加密流量分析使用的header - 2. 熟悉python 套件aioquic & scapy 指導老師建議： - 加密流量分析使用的header在深入一點並附上相關論文 - 流量可以用真實一點流量可搭配數據集避免模型不夠 | 5% | - 在虛擬機上測試aioquic & scapy | 115年 3月 18日 15：30分至 16：15分 |
| 5 | - 於本機測試aioquic - 讓虛擬機彼此測試aioquic | 6% | - 解決aioquic連線問題 - 期中報告製作 | 115年 3月 25日 16：00分至 16：45分 |
| 6 | 1. 虛擬機架設 2. 規劃好未來架構 指導老師建議： - 看哪些可能不需要桌面管理 - 尋找之後需要使用哪種模型 | 3% | 1. 找各個paper有關加密流量分析使用的header 2. 熟悉python 套件aioquic & scapy | 115年 3月 11日 15：30分至 16：10分 |

指導老師:                              系主任:

- 持有此單之組別請妥善保管，並於學期末時一併繳回系辦存查。

第四週

第二週

第三週